甲丁智能体

（一期）技术架构与项目设计方案

医疗器械行业人员生产协同智能体

车间主管 / 班组长生产人员协同场景 · 一期建设

编制单位：智能制造部 AI专项项目组

适用范围：脉通智造科技（集团）有限公司

文档版本：V1.2

日期：2026年9月

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年8月 | 初版：完成一期总体架构、数据架构、业务流程、模型编排、角色权限、部署与实施计划设计 |
| V1.1 | 2026年9月 | 根据评审意见修订：①钉钉推送能力更正为独立的 dingtalk-service 服务，非APHR；②排班/请假/考勤信息统一由APHR完成，甲丁智能体改为接口获取，不再自行做Excel导入；③本地算力底座更正为一台ThinkPad PGX设备，不涉及“脉·智能工作台”平台资源；④新增登录与身份识别设计（区分生产人员/普通员工界面，SSO列入二期规划）；⑤新增管理后台独立入口设计（订单/排班/加班等主数据维护与前台大屏分离） |
| V1.2 | 2026年9月 | 根据评审意见修订：①一线员工日评分明确为“甲丁智能体提供入口、APHR完成存储与管理”，评分结果写入APHR绩效体系；②加班申请审批流程明确为在甲丁智能体内完成报表查看、提交、审批全流程，审批通过后结果同步回写第三方加班审批系统与APHR对应记录；③新增4.4数据回写方案一节，并同步更新APHR只读原则为“以读取为主、日评分与加班记录需写入” |

# 一、项目背景与目标

## 1.1 项目背景

甲丁智能体是面向医疗器械制造场景的人员/生产协同智能体，目标是把“订单—人岗匹配—生产任务推荐”这一高频、强规则的车间管理动作，从人工经验驱动升级为数据与AI辅助驱动，并逐步承接加班、员工评价、生产数据记录等一线管理事务。

项目建设在现有IT与AI基础设施之上展开，避免另起炉灶：本地Docker部署的 vLLM 双模型（Qwen2.5-14B-AWQ、Gemma-31B-AWQ，部署于ThinkPad PGX设备）与 Dify 已投入使用；APHR（AccuPath人力资源系统）已沉淀员工基础信息、岗位技能标签、组织架构，以及排班/请假/考勤数据；独立部署的 dingtalk-service 钉钉推送服务已经建成，可直接复用。

## 1.2 一期建设目标

一期聚焦车间主管与班组长两类角色，核心目标是让“订单来了该派谁干活”这件事从主管凭经验判断，变成系统基于岗位技能、排班状态、合规约束自动推荐、人工确认。围绕这一核心场景，一期需要交付以下能力：

- 订单—人岗智能匹配推荐：依据预设的员工岗位技能画像，结合订单需求，向班组长/主管推荐可用人员，辅助生产任务排产；

- 员工排班、请假、考勤信息看板：数据统一在APHR完成记录与维护，甲丁智能体通过接口从APHR获取展示所需数据，不在自身系统内重复实现考勤处理逻辑；

- 加班申请审批流程：按规则向第三方系统提交加班申请（第三方接口开发需要一定周期，一期先打通内部流转，接口就绪后再对接）；

- 一线员工日评分：由班组长对一线员工进行每日评分（主观评分+特殊情况备注）；

- 生产数据记录：记录合格率、不良品数量及不良类型，来源为手工填报，后续切换为SAP底表定时同步；

- 面向班组长/主管的数字化大屏与独立的管理后台：大屏承担科技感与医疗行业调性兼具的展示与推送职责，管理后台承担订单、排班、加班等主数据的维护职责，两者入口分离；同时需要按生产人员/普通员工区分登录后的界面。

## 1.3 远期演进方向

一期验证“数据可用、流程可跑通”之后，甲丁智能体将逐步扩展为全员级企业人力资源智能体：面向更多角色开放自然语言统计问答能力（例如“本科以上学历有多少人”可直接返回数据和图表），并随着加班审批、SAP等接口陆续打通，逐步减少人工录入环节，登录方式也将从一期的过渡方案切换为企业统一SSO。本方案在架构设计上为这一演进路径预留了扩展点，详见第十一章。

# 二、总体架构设计

## 2.1 分层架构总览

甲丁智能体采用五层架构：数据接入与存储层、模型服务层、智能体编排层、业务服务层、展示与推送层。分层的核心考虑是把“确定性强、强合规要求”的人岗匹配与审批逻辑，和“语义理解、自然语言交互”的大模型能力解耦——前者由规则引擎/自研后端承担，后者由大模型承担，两者通过编排层协同，而不是把生产排班这类强规则决策直接交给大模型输出。

## 2.2 各层职责说明

| 分层 | 职责 | 关键组件 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入与存储层 | 汇聚各数据源，承载甲丁智能体自有业务数据 | 自有MySQL库、APHR接口（人事/技能/组织/排班/请假/考勤）、dingtalk-service、SAP同步（二期）、第三方加班审批API（二期） |
| 模型服务层 | 本地化模型推理能力，供上层按需调用 | Docker vLLM（部署于ThinkPad PGX）：Qwen2.5-14B-AWQ / Gemma-31B-AWQ |
| 智能体编排层 | 承接核心业务规则与模型调用编排 | 自研FastAPI+规则引擎（核心匹配）、Dify工作流（轻量问答/催办）、模型路由、任务调度 |
| 业务服务层 | 对外暴露的功能服务 | 人岗匹配推荐、排班考勤看板、加班审批、日评分、生产数据、角色权限与登录身份 |
| 展示与推送层 | 面向用户的交互入口 | Web数字化大屏、管理后台（独立入口）、钉钉推送（dingtalk-service）、邮箱推送 |

## 2.3 架构图

## 2.4 设计原则

- 规则优先，模型辅助：涉及人员排班、加班合规这类强规则、强可解释性要求的场景（医疗器械行业对生产记录可追溯性要求高），核心决策逻辑用规则引擎/约束求解实现，大模型负责生成解释文案、处理自然语言交互，不直接输出排班结果，避免幻觉风险；

- 复用优先，避免重复建设：数据源优先复用APHR（人事、技能、组织架构、排班/请假/考勤，以只读为主），与已建成的dingtalk-service钉钉推送服务，模型服务复用本地已部署在ThinkPad PGX设备上的Docker vLLM能力；员工日评分、加班记录等归属人事档案范畴的数据最终归档到APHR，甲丁智能体不重复保存，避免同一类数据出现两个权威来源；

- 接口预留，渐进式对接：加班审批、SAP等外部系统当前多为人工/半自动方式接入，架构上按“手工录入/流转—API对接”两个成熟度预留统一的数据接入层，后续切换不影响上层业务逻辑；

- 前后台分离，按用户类型适配界面：管理后台（订单、排班、加班等主数据维护）与前台大屏/操作界面分离，且登录后按生产人员/普通员工区分界面形态，为二期SSO接入预留统一身份入口；

- 轻量运维，匹配团队现状：甲丁智能体项目由IT单人牵头运维，技术栈与部署环境尽量与APHR保持一致，避免引入过多异构组件增加运维负担。

# 三、现有基础设施与复用策略

为降低重复建设成本，甲丁智能体在以下方面直接复用现有基础设施与数据资产：

| 资源/系统 | 现状 | 在本项目中的角色 |
| --- | --- | --- |
| 本地Docker vLLM | 已在本地ThinkPad PGX设备上部署 Qwen2.5-14B-AWQ、Gemma-31B-AWQ 两个模型服务 | 作为模型服务层，供智能体编排层按场景路由调用 |
| Dify | 已部署，可用于业务流程与轻量问答的编排 | 承担轻量问答、催办类交互的工作流编排 |
| APHR系统 | 已建成，覆盖员工生命周期、岗位技能标签、组织架构、排班/请假/考勤，以及绩效数据的记录与维护 | 作为员工基础信息、技能画像、排班/请假/考勤数据的统一来源（读取）；同时作为日评分、加班记录的最终归档目标（需开放写接口） |
| dingtalk-service | 已独立部署的钉钉消息推送服务（独立于APHR的专门服务） | 直接复用，用于甲丁智能体的定时消息推送 |
| 本地算力（ThinkPad PGX） | 现有算力底座为一台ThinkPad PGX设备 | 支撑双模型本地化并发推理 |

说明：以上均为已确认可复用项，若实际接口权限或数据范围与预期不符，需要在开发阶段与APHR、dingtalk-service一侧分别确认接口字段与调用方式。

# 四、数据架构设计

## 4.1 数据库选型建议

综合考虑“复用现有MySQL技术栈”与“后续可能引入语义检索能力”两方面需求，建议采用如下组合方案，而非一开始就引入独立的向量数据库：

- 主业务库：MySQL 8.x，与APHR技术栈保持一致，承载加班审批、日评分、生产数据、订单等结构化业务数据，便于团队复用现有运维经验（排班/请假/考勤数据不入本库，实时从APHR接口获取）；

- 向量检索能力：按需引入，优先使用 MySQL 自身的全文检索或轻量向量扩展（如需支持二期“自然语言统计问答”的语义检索场景，再评估引入 pgvector/Milvus 等专用方案），不在一期强制引入独立向量库，避免过早增加运维复杂度；

- 日志与埋点数据：如后续需要精细化的模型调用日志、用户行为埋点，可采用同一MySQL实例下的独立库隔离，避免影响核心业务表性能。

这是基于“复用现有技术栈优先、按需扩展”原则给出的推荐方案，最终选型建议在详细设计阶段结合实际数据量与查询模式再次确认。

## 4.2 核心数据实体

| 数据实体 | 说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 员工基础信息/技能画像 | 姓名、工号、岗位、岗位技能标签等 | APHR接口获取（只读） |
| 排班/请假/考勤记录 | 班次、请假类型与时段、出勤状态 | APHR接口获取（数据处理与维护均在APHR完成，甲丁智能体不落库存储，按需实时/准实时读取） |
| 订单/生产计划 | 订单号、产品、数量、交期、所需技能/产能 | 一期在管理后台手工录入，二期SAP底表定时同步 |
| 人岗匹配推荐记录 | 推荐人员、匹配依据、班组长确认结果 | 甲丁智能体自身生成 |
| 加班申请单 | 申请人、时段、原因、审批状态 | 甲丁智能体内部完成报表、提交、审批全流程；审批通过后同步至第三方加班审批系统与APHR对应记录 |
| 一线员工日评分 | 评分人（班组长）、被评分人、日期、主观分、特殊备注 | 甲丁智能体提供录入入口，评分结果写入APHR绩效体系（由APHR统一存储管理，本系统不重复落库） |
| 生产记录 | 合格率、不良品数量、不良类型、产线/班组 | 一期在管理后台手工填报，二期SAP底表同步 |
| 角色/权限/登录身份 | 角色定义、权限点、数据可见范围、用户类型（生产人员/普通员工） | 系统内维护，可配置调整 |

## 4.3 数据接入方式一览

| 数据项 | 一期接入方式 | 二期/远期接入方式 | 更新频率建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工/技能信息 | APHR接口获取 | 维持APHR接口 | T+1 或准实时 |
| 排班/请假/考勤 | APHR接口获取（APHR内部完成处理，甲丁智能体仅读取展示） | 维持APHR接口，视需要扩展字段 | 与APHR保持一致（准实时） |
| 订单数据 | 管理后台手工录入 | SAP底表定时同步（字段待确认） | 按需/每日 |
| 生产合格率/不良品 | 管理后台手工填报 | SAP底表定时同步（字段待确认） | 每日/每班次 |
| 加班申请 | 内部流转+人工代提交 | 第三方系统API对接（开发中，待排期） | 实时 |

## 4.4 数据回写方案

除了从APHR、SAP等系统接入数据，甲丁智能体还有两类数据需要回写到外部系统，均涉及对APHR的写入权限，与其余数据只读的原则不同，需要与APHR一侧单独确认接口与规则：

| 数据项 | 回写目标 | 回写时机 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一线员工日评分 | APHR绩效体系 | 评分提交后实时/准实时回写 | 由APHR统一存储管理，甲丁智能体自身不重复落库；需要APHR开放对应写接口，具体字段与规则待确认 |
| 加班申请审批结果 | 第三方加班审批系统 ＋ APHR对应加班记录 | 审批通过后同步 | 第三方系统对接需要开发排期，一期先以人工代提交/导出方式过渡；APHR侧的加班记录写入需单独确认接口 |

# 五、核心业务流程设计（一期四大场景）

## 5.1 订单—人岗智能匹配推荐

这是一期的核心场景，流程如下：

- 订单信息录入（一期在管理后台手工录入，二期SAP同步），系统解析所需岗位技能、数量与交期；

- 规则引擎在候选员工范围内，按岗位技能标签做初筛，并叠加约束条件：从APHR获取的当日排班状态、请假情况，以及近期加班时长是否超限、连续出勤天数等；

- 对筛选结果排序并生成推荐名单，Qwen2.5-14B-AWQ 负责将匹配依据整理为班组长可读的自然语言说明（例如“推荐张三：具备X技能认证，近7日未加班超限，当前空闲”）；

- 推荐结果推送至Web大屏，并可按需通过dingtalk-service推送至钉钉、或推送至邮箱；

- 班组长/主管在大屏上确认或调整推荐结果，确认结果沉淀为生产任务排班依据。

## 5.2 排班/请假/考勤看板

排班、请假、考勤信息统一在APHR完成记录与维护，甲丁智能体不重复实现考勤处理逻辑，而是通过接口从APHR获取所需数据，在大屏上以班组/个人两个维度展示排班、请假、出勤状态，作为人岗匹配推荐的重要输入约束，同时供班组长/主管日常查阅。

## 5.3 加班申请审批流程

加班的报表查看、提交、审批全流程均在甲丁智能体内完成，具体如下：

- 甲丁智能体提供加班相关报表（如个人/班组累计加班时长），班组长/员工据此发起加班申请，系统按预设规则（如加班时长上限、连续出勤天数）做合规校验；

- 审批流程在甲丁智能体内部完成流转（班组长/主管审批），生成标准化的审批结果数据；

- 审批通过后，结果需要分别同步到两处：第三方加班审批系统（一期以人工代提交/导出方式过渡，接口开发完成后切换为API自动提交），以及APHR对应的加班记录（用于人事档案留存，需要APHR一侧开放写接口，具体字段与规则待确认）。

## 5.4 一线员工日评分

由班组长对一线员工进行每日评分，当前为单一主观评分，特殊情况需填写备注说明。考虑到员工的基本信息、考勤、绩效均统一由APHR管理，日评分作为绩效数据的一部分，设计为：甲丁智能体只提供评分的录入入口（嵌入在班组长日常使用的大屏/操作界面中，方便随手打分），实际评分结果通过接口写入APHR的绩效体系，由APHR完成存储与管理，甲丁智能体自身不重复落库，避免同一类人事数据在两套系统里维护。

## 5.5 生产数据记录（合格率/不良品）

一期由班组长/质检人员在管理后台手工填报每日/每班次的合格率、不良品数量及不良类型；待SAP底表字段确认后，切换为定时同步，手工入口保留作为异常场景的补录通道。

# 六、模型与智能编排设计

## 6.1 双模型分工

| 模型 | 定位 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| Qwen2.5-14B-AWQ | 响应快、资源占用相对较低，承担高频、结构化的生成任务 | 匹配理由说明生成、日评分归纳、推送文案生成、表单类问答 |
| Gemma-31B-AWQ | 参数量更大，语义理解与生成能力更强，承担相对复杂的推理与二期问答场景 | 异常情况的自然语言解释、二期自然语言统计问答（如学历分布查询）、多轮对话 |

## 6.2 匹配逻辑的设计原则

医疗器械生产对人员排班、加班合规、生产记录的可追溯性要求较高，人岗匹配这类直接影响生产计划的决策，不建议完全交给大模型自由生成。因此在编排层明确划分职责：

- 规则引擎/约束求解（自研FastAPI后端）：负责确定性的筛选与排序逻辑（技能匹配、排班冲突、加班时长约束等），结果可复现、可解释、可审计；

- 大模型：负责把规则引擎的结构化输出“翻译”成自然语言说明，以及处理开放式的自然语言交互（如二期的统计问答），不参与核心排班决策的生成。

## 6.3 Dify的定位

Dify承担轻量、低风险的交互场景，例如“我今天有没有待审批的加班申请”“今天车间出勤率是多少”这类问答/催办式交互，以工作流形式快速搭建、便于后续迭代；而人岗匹配推荐、审批状态机等核心业务逻辑仍由自研FastAPI后端实现，保证核心流程的可控性不受限于低代码平台的能力边界。

# 七、角色、权限与登录身份设计

## 7.1 角色与权限矩阵

角色与权限体系需要新建，并与功能模块绑定，同时保持可配置、可调整。建议采用RBAC（基于角色的访问控制）模型，角色与权限点解耦，便于后续扩展新角色。一期建议先落地“车间主管”“班组长”“系统管理员”三类角色，二期随全员化逐步扩展。

| 角色 | 数据可见范围 | 主要权限（一期） |
| --- | --- | --- |
| 班组长 | 本班组员工数据 | 查看推荐结果并确认调整、录入日评分、发起加班申请、在管理后台填报生产数据 |
| 车间主管 | 本车间下属全部班组数据 | 查看/调整推荐结果、审批加班申请、查看排班考勤与生产数据汇总 |
| 系统管理员 | 全量数据（配置权限） | 角色权限配置、数据源与同步任务管理、系统参数配置、管理后台主数据维护 |
| 厂长/HR/质量部（二期预留） | 按角色分级开放（全厂/跨车间/质量专项） | 统计报表查阅、二期自然语言问答等 |

角色-权限矩阵为可配置项，具体权限点粒度（如是否允许跨车间查看）建议在详细设计阶段与业务方进一步确认后固化。

## 7.2 登录与身份识别

车间场景下，生产人员与普通员工/管理岗对界面的需求明显不同：生产人员更需要“字号大、操作步骤少、可快速确认”的现场界面（如日评分录入、匹配结果确认），普通员工/管理岗则需要更完整的数据查看与配置能力。因此登录身份识别需要与角色权限体系联动，按用户类型分发不同的前端视图，而不是用同一套界面覆盖所有人。

- 一期建议：复用APHR现有账号体系做身份校验，避免另建一套独立的账号密码体系；登录后根据用户所属的岗位类型（生产人员/普通员工）与角色，自动路由到对应的界面形态；

- 二期规划：待企业统一身份认证体系（SSO）明确后接入，届时登录入口从一期的过渡方案平滑切换为SSO单点登录，身份与权限判定逻辑保持不变。

登录方案为项目组基于现有信息给出的推荐性设计，具体是否复用APHR账号体系、SSO选型与接入时间点，建议在详细设计阶段与IT基础设施规划进一步确认。

# 八、外部系统集成方案

| 系统 | 集成内容 | 一期方式 | 二期/远期方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| APHR | 读取：员工信息、岗位技能、组织架构、排班/请假/考勤数据；写入：日评分、加班记录 | 读取：接口获取，不落库、实时展示；写入：需APHR开放写接口，字段待确认 | 维持读取接口，视需要扩展字段；写接口投入使用后转入常态化运行 |
| dingtalk-service | 钉钉消息推送（推荐结果、待办提醒） | 调用现有dingtalk-service服务API | 视消息类型扩展卡片交互 |
| 邮箱 | 定时推送（日报、预警） | SMTP定时推送 | 维持 |
| 第三方加班审批系统 | 加班申请提交与状态同步 | 内部流转+人工代提交/导出 | API自动提交（开发中，待排期） |
| SAP | 订单数据、生产合格率与不良品数据 | 管理后台手工录入/填报 | 定时读取SAP底表（字段确认后实施） |

# 九、部署与技术栈建议

## 9.1 技术栈

建议与APHR项目保持一致的技术栈，降低学习成本与运维复杂度：

- 前端：Vue 3 + 数据可视化组件，分为两个入口——面向班组长/主管及生产人员的Web数字化大屏/操作界面（按生产人员/普通员工区分视图），以及独立的管理后台（订单、排班、加班等主数据维护），两者可共用组件库但入口分离、互不干扰；

- 后端：FastAPI + SQLAlchemy 2.0，承载规则引擎、业务服务与模型调用编排；

- 数据库：MySQL（与APHR一致），详见4.1；

- 模型服务：本地Docker vLLM（部署于ThinkPad PGX设备，Qwen2.5-14B-AWQ / Gemma-31B-AWQ），Dify承担轻量工作流。

## 9.2 部署环境

考虑到IT团队为单人运维现状，建议简化环境层级，避免过度工程化：

- 采用“开发环境 + 生产环境”两套环境，暂不单独设置独立测试环境，测试在开发环境完成，通过后直接发布生产；

- 模型服务基于本地已部署在ThinkPad PGX设备上的Docker vLLM能力，通过接口调用而非重复部署模型，降低资源占用；

- 全部服务本地化部署在企业内网，不依赖公有云，满足医疗器械行业对人员与生产数据的合规与隐私要求。

## 9.3 安全与合规

- 人员数据、生产数据均属敏感数据，访问遵循角色权限最小化原则，登录身份与角色权限体系联动管控；

- 与APHR之间的数据交互走内网接口，以读取为主（人事/技能/组织/排班/请假/考勤）；日评分、加班审批结果涉及向APHR绩效体系与加班记录的写入，属于例外场景，需要单独开放写接口权限并做好操作留痕与异常重试机制；

- 关键操作（审批、评分、生产数据修改）留存操作日志，满足医疗器械行业对生产记录可追溯性的要求。

# 十、实施计划与里程碑建议

结合“先保证整体流程跑通、数据结果能出来”的一期优先级，建议按以下阶段推进，具体排期在需求细节（尤其是字段定义与第三方接口开发进度）确认后再行细化：

| 阶段 | 主要内容 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：需求与数据准备 | 确认数据字段细节；APHR接口联调（含排班/请假/考勤读取字段，以及日评分/加班记录写入字段）；dingtalk-service接口联调；基础数据（订单、生产数据）由业务方提供 | 数据字典、接口联调完成 |
| 阶段二：核心引擎开发 | 人岗匹配规则引擎、约束条件配置、双模型接入 | 匹配推荐可在测试环境跑通 |
| 阶段三：业务功能开发 | 排班考勤看板（对接APHR）、加班申请流转、日评分、生产数据记录、角色权限与登录身份 | 四大场景功能可用 |
| 阶段四：大屏、后台与推送开发 | Web数字化大屏、独立管理后台、钉钉（dingtalk-service）/邮箱定时推送 | 大屏与后台上线，推送生效 |
| 阶段五：试点验证 | 选定车间/产线试点运行，收集反馈并调优规则 | 试点报告，问题清单 |
| 阶段六：全面上线 | 推广至全部车间主管/班组长 | 一期正式上线 |

加班审批的API对接、SAP底表同步依赖第三方开发进度，建议作为独立子任务并行推进，不阻塞一期主流程上线。

# 十一、二期展望：全员级企业人力资源智能体

一期跑通后，甲丁智能体的演进方向是从“车间主管/班组长的生产协同工具”扩展为“全员可用的企业级人力资源智能体”，架构上已为此预留扩展点：

- 自然语言统计问答：基于Text-to-SQL或结构化查询+大模型生成摘要的方式，支持“本科以上学历有多少人”这类问题直接返回数据与图表，数据来源为APHR与甲丁智能体自有库；

- 角色体系扩展：在现有RBAC基础上开放厂长、HR、质量部等角色，按数据范围与权限粒度控制可见内容；

- 统一身份认证：待企业SSO体系明确后，登录方式从一期的过渡方案切换为SSO单点登录；

- 接口自动化程度提升：第三方加班审批系统、SAP接口陆续对接后，逐步替换一期的手工/半自动数据接入方式，减少人工录入；

- 语义检索能力：视二期问答场景的复杂度，评估引入向量检索（如企业规章制度问答）。

# 十二、待确认事项与假设汇总

为便于快速评审，以下汇总本方案中由项目组基于现有信息给出的推荐性假设，均可在详细设计阶段调整确认：

- 数据库选型：一期建议以MySQL为主库，向量检索能力按需在二期引入，暂不在一期强制引入独立向量数据库；

- 前后端技术栈：建议与APHR保持一致（Vue 3 + FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + MySQL），以复用团队现有经验；

- 部署环境：建议简化为“开发+生产”两套环境，不单独设置独立测试环境；

- 角色权限矩阵：本方案给出的角色划分（班组长/车间主管/系统管理员/二期预留角色）与权限范围为初稿，具体权限点粒度待业务方确认；

- 登录身份识别：建议一期复用APHR账号体系做身份校验，按生产人员/普通员工分发不同界面，具体是否可行待与APHR账号体系确认；SSO选型与接入时间点待企业统一身份认证体系明确后确定；

- 管理后台与大屏前台入口分离，具体是否共用登录态与组件库，建议在详细设计阶段确认；

- APHR写接口：日评分、加班记录回写APHR，需要APHR侧开放对应的写接口权限，具体字段、更新频率与失败重试机制待与APHR侧确认；

- 里程碑阶段划分为建议性框架，未包含具体日期，需结合第三方接口开发排期与业务方数据准备进度另行制定详细计划。

如以上假设有需要调整的地方，请告知，项目组将同步更新本方案。